José Luiz Ferraz Falk                                                                                                              Matricula: 0611439

GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

# Definição

O gerenciamento de suprimentos e contratos tem como objetivo dar garantia ao projeto de que todo elemento externo participante do projeto ira garantir o fornecimento do seu produto, ou serviço, para o projeto.

A relação entre o fornecedor e o projeto é determinada usualmente pela quantidade de riscos incorridos pelas partes, Normalmente, o susto de um determinado suprimento, ou contrato, esta diretamente relacionado com o risco associado àquele trabalho. Devido a esse fator de risco, muitas vezes o custo não é o único elemento a ser analisado na negociação. O tipo do contrato também passa a determinar um papel fundamental no processo. Cada tipo de contrato representa um certo grau de incerteza e riscos para o gerente do projeto. Os principais contratos estão listados a seguir:

- Contrato de Preço Global (FFP - Firm Fixed Price or Lump Sum Contracts) – Essa modalidade de contrato envolve um preço fixo total para produtos bem definidos.

- Contrato de Preço Global com Incentivo (FPI – Fixed Price Incentive Contracts) – Tipo do contrato em que o comprador paga ao vendedor uma quantia fixa e o vendedor poderá ganhar quantia adicional se ele satisfazer os critérios estabelecidos de desempenho.

- Contrato por Administração com Incentivo sobre os Resultados (CPIF – Cost Plus Incentive Fee) – Essa modalidade engloba o pagamento para o vendedor de seus custos reais acrescidos de um premio por economia, isto é, quanto mais o fornecedor economizar, maior será o seu bônus sobre o resultado.

- Contrato por Administração com Incentivo Fixo (CPFF – Cost Plus Fixed Fee) – Essa modalidade engloba o pagamento para o vendedor de seus custos reais acrescidos de um valor fixo adicional como forma de remuneração. É o segundo menos desejável pela equipe do projeto porque não incentiva que o contratado economize, uma vez que o fornecedor não tem nada a ganhar ou perder com as economias ou desperdícios nas contratações e nos fornecimentos.

- Contratos por Administração (CPPC – Cost Plus Percentage of Cost Contracts) – Essa modalidade engloba o pagamento para o vendedor de seus custos reais acrescidos de um percentual desse custo como forma de remuneração. É o menos desejável pela equipe do projeto porque não incentiva que o contrato economize, uma vez que seu lucro é uma função dos custos incorridos, ou seja, quanto mais elevados forem os custos, mais o fornecedor ganha.

- Contrato por Preço Unitário (Unit Price Contracts) – Modalidade de contrato em que o vendedor recebe um montante por unidade de serviço e o valor total do contrato esta em função das quantidades necessárias para concluir o trabalho.

Com relação ao grau de risco para o fornecedor e para o comprador, tem-se o seguinte espectro de riscos:

Baixo Risco                                                                                                                       Alto Risco

Vendedor  -------------------------------------------------------------------------------

Alto Risco                                                                                                                        Baixo Risco

------------------------------------------------------------------------------- Comprador

CPPC   	        CPFF                    CPIF    		FPI    		FFP

---------------------------------------------------------------------------------------------

As estratégias para suprimentos variam de empresa para empresa, podendo ser de responsabilidade da área de compras da empresa ou ser de responsabilidade do próprio projeto.

Como os suprimentos normalmente estão fora do ambiente organizacional, eles podem variar de acordo com a facilidade que se tem para obtê-los e com a quantidade de fornecedores capacitados para tal.

# Processos de Gerenciamento de Suprimentos

O gerenciamento de suprimentos  pode ser divido em seis processos:

- Planejamento de Suprimentos;

- Planejamento de processo de requisição;

- Processo de requisição;

- Seleção de fornecedores;

- Administração de contratos;

- Encerramento de contrato.

- Planejamento de suprimentos – processo destinado a identificar quais necessidades do projeto são melhor realizadas por elementos externos à organização. Define o que, como, quando e quanto será contratado. O produto desse processo é o Plano de Gerenciamento de Suprimentos e a declaração de trabalho, detalhando tudo o que será contratado externamente.

- Planejamento de processo de requisição –processo que envolve a preparação dos documentos necessários para suportar todo o processo de requisição, incluindo os critérios de avaliação de fornecedores.

- Processo de requisição –processo que consiste na obtenção de cotações e propostas de potenciais fornecedores. Normalmente, não representa custo para o projeto. Os produtos desse processo são as propostas recebidas de todos os candidatos.

- Seleção de fornecedores – processo em que as cotações e as propostas recebidas são avaliadas segundo critérios definidos no plano de suprimentos. As propostas selecionadas serão, agora, convertidas em contratos.

- Administração de contratos –processo que garante que a performance do fornecedor esta em conformidade com os parâmetros estabelecidos no contrato. Nesse processo é que os pagamentos aos fornecedores são liberados.

- Encerramento do contrato –processo que verifica e documenta os resultados obtidos em uma determinada fase, ou “entrega”, de um contrato, visando formalizar seu fechamento. Inclui avaliações dos resultados obtidos de modo a confirmar que o projeto reflete as especificações desejadas para aceitação formal. Nessa fase, os contratos são liquidados e as informações para uso futuro, arquivadas.

Observações importantes a serem feitas: avaliação de riscos antes de escolher um determinado tipo de contrato; uma revisão com o departamento jurídico antes de assinar o contrato; fazer um garantia, através de contrato ou seguro, dos riscos não cobertos.

Plano de Gerenciamento de Suprimentos

É o documento formal que descreve os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os contratos do projeto. Nesse plano, devem estar documentados os seguintes fatores:

- Quais elementos serão objeto de contrato;

- Como os contratos serão gerenciados;

- Quais os critérios de avaliação de cotações e propostas;

- Quais os modelos de contrato a serem utilizados;

- Como as mudanças de projeto serão identificadas, classificadas, priorizadas e integradas aos contratos;

- Com que freqüência os contratos serão revalidados;

- Quais os procedimentos para o atendimento de uma necessidade de mudança contratual não prevista no plano;

- Como e com que freqüência o plano de gerenciamento de suprimentos será revisto;

- Quem será o responsável pelo gerenciamento e pelo controle do plano de gerenciamento de suprimentos.

Bibliografia

- “Introdução a Economia” de Henrinn Mankell

- “Gerenciamento de Projetos” de R. Vianna

Sites de Pesquisa

- www.google.com.br

- www.wikipedia.com.br